|  |  |
| --- | --- |
| syg. KOZ/KZGW-08/2018/SK | Warszawa, 24 maja 2018 r. |
|  | **Wykonawcy**  **zainteresowani udziałem w postępowaniu** |

*Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Przegląd i weryfikacje metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym I ostatecznym wyznaczeniem” nr zamówienia: KZGW/08/2018*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ, które nie prowadzą w sposób istotny do zmiany jej treści.

**Pytanie Nr 1**

**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 4.1** „Wykonawca wskaże ewentualne odstępstwa z art. 4. RDW oraz działania naprawcze zidentyfikowane przy wyznaczeniu szcw i scw, proponowane do uwzględnienia przy opracowaniu drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami.”

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ewentualne odstępstwa”? Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia analizy pod kątem zastosowania odstępstw dla wszystkich JCWP? Czy jedynie wskazanie przypadków, które w sposób oczywisty będą wynikały z przeprowadzonych prac?

„Wstępna metodyka zawierać będzie w szczególności: (…)Studia przypadków praktycznego zastosowania metodyki wraz z przedstawieniem uzasadnienia dla każdego z podjętych kroków”

Jaką liczbę przypadków praktycznego zastosowania metodyki należy przedstawić w ramach wstępnej metodyki, czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie dla każdej kategorii wód po jednym przypadku?

**Odp.:**

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania wszystkich jcwp pod kątem ich potencjalnego wyznaczenia jako szcw i scw. W przypadku jcwp wyznaczonych wstępnie jako szcw, w określonych przypadkach wykonawca może zidentyfikować potrzebę ustanowienia dla nich odstępstwa z art. 4 ust. 4 lub 5 RDW. Chodzi o sytuację, w których nie ma uzasadnienia dla ostatecznego wyznaczenia jcwp jako szcw, a zatem zachodzi potrzeba częściowego odwrócenia przekształceń hydromorfologicznych. Dysponując wiedzą o charakterze tych przekształceń wykonawca może wskazać, że w takiej sytuacji potrzebne jest odstępstwo czasowe lub ustanowienie mniej rygorystycznego celu. W zakresie działań chodzi o przypadki, gdy testy (np. w zakresie działań restytucyjnych lub alternatyw funkcjonalnych) w procesie ostatecznego wyznaczania wykażą brak uzasadnienia wyznaczenia jako szcw. Wówczas chodziłoby o wskazanie potencjalnych działań, aby przywrócić naturalny charakter rzeki. Może też wystąpić sytuacja, gdy jcwp zostanie ostatecznie wyznaczona jako szcw, ale tylko część przekształceń będzie powiązana z uzasadnionym sposobem użytkowania, a pozostałe należałoby ograniczyć.

Umieszczenie takich informacji w opracowaniu gwarantuje, że nie zostaną one utracone i będą stanowić dodatkowe źródło danych dla kolejnych prac planistycznych służących drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

W odniesieniu do studiów przypadków praktycznego zastosowania metodyki wraz z przedstawieniem uzasadnienia dla każdego z podjętych kroków, Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ, usuwając powyższy zapis, a jednocześnie dodając do punktu 4.2 zapis o konieczności przedstawienia uzasadnienia podejmowanych kroków.

**Zmodyfikowany fragment zał. nr 1 do SIWZ:**

*„- opis sposobu wdrażania metodyki w ujęciu formalno-prawnym z propozycją ewentualnych zmian w systemie prawnym (w formie konkretnych przepisów sformułowanych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej);*

**4.2. Pilotaż wyznaczania szcw i scw**

*W ramach opracowania wstępnej metodyki Wykonawca przeprowadzi pilotaż wstępnego i ostatecznego wyznaczania szcw i scw na przykładach wskazanych przez Zamawiającego. Przykłady te obejmować będą wybrane jcwp (łącznie co najmniej 25) ze wszystkich kategorii wód: rzecznych (w tym tzw. zbiornikowych), jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych z terenu całego kraju, zróżnicowane pod względem zmian hydromorfologicznych, jak i sposobów użytkowania związanych z tymi zmianami. Celem pilotażu jest przetestowanie przyjętej ścieżki postępowania (bez konieczności przeprowadzenia badań terenowych) w zakresie wstępnego i ostatecznego wyznaczania szcw oraz określania potencjału ekologicznego. Uzgodniony opis przeprowadzonego pilotażu, zawierający uzasadnienie dla każdego z podjętych kroków, zostanie zawarty w sprawozdaniu dla etapu I. Wnioski z przeprowadzonego pilotażu zostaną uwzględnione przy opracowaniu wstępnej metodyki.”*

**Pytanie Nr 2**

**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4.10** „Każda jcwp wyznaczona jako silnie zmieniona lub sztuczna (na etapie wstępnego i ostatecznego wyznaczania) musi posiadać szczegółowe uzasadnienie (opisowe i wskaźnikowe), informacje o zaproponowanym odstępstwie i działaniach naprawczych (jeśli dotyczy)”.

Jakie odstępstwo Zamawiający ma na myśli? Samo wyznaczenie JCWP jako silnie zmienionej lub sztucznej jest swego rodzaju odstępstwem i przypisywanie takim JCWP dodatkowo odstępstwa z uwagi na warunki hydromorfologiczne wydaje się niezasadne. Czy Zamawiający oczekuje tutaj kompletnej analizy pod kątem zastosowania odstępstw?

**Odp.:**

W odniesieniu do odstępstw i działań naprawczych wyjaśnienia zawarto w odpowiedzi na pytanie 1.

Zamawiający nie oczekuje, aby wykonawca wskazywał potencjalne odstępstwa w przypadku jcwp wyznaczonych ostatecznie jako szcw lub scw. Doprecyzowano w tej kwestii zał. nr 1 do SIWZ (pkt 4.10)

**Zmodyfikowany fragment zał. nr 1 do SIWZ:**

„**4.10. Wykaz jcwp ze wskazaniem szcw i scw**

*Na podstawie ostatecznej metodyki wyznaczania szcw i scw, Wykonawca opracuje projekt wykazu jcwp ze wskazaniem szcw i scw. Każda jcwp wyznaczona jako silnie zmieniona lub sztuczna (na etapie wstępnego i ostatecznego wyznaczania) musi posiadać szczegółowe uzasadnienie (opisowe i wskaźnikowe) oraz przypisany indywidualnie potencjał ekologiczny (dla wyznaczonych ostatecznie jako szcw i scw). Dodatkowo dla jednolitych części wód wyznaczonych wstępnie jako silnie zmienione części wód, w uzasadnionych przypadkach, zostanie zawarta informacja o proponowanych odstępstwach (z art. 4 ust. 4 i 5 RDW) i działaniach naprawczych. Wykaz zostanie opracowany w formacie .xlsx i.shp.”*

**Pytanie Nr 3**

**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4.1 „**Wstępna metodyka zawierać będzie w szczególności: (…) Zakres wymagań Komisji Europejskiej w zakresie raportowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w odniesieniu do szcw i scw oraz zaproponowanie sposobu ich wypełnienia;”

Prosimy o doprecyzowanie, do jakich wymagań w zakresie raportowania należy się odnieść? Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odniesienia się do wymienionego w pkt 22 OPZ „WFD Reporting Guidance 2016, Final draft 6.0.6”? Czy również Zamawiający oczekiwał będzie odniesienia się do ewentualnej aktualizacji ww. przewodnika?

**Odp.:**

Wskazano najnowszą dostępną wersję przewodnika tj. WFD Reporting Guidance 2016, Final draft 6.0.6. Należy się do niej odnieść jako materiału referencyjnego w kontekście wymagań raportowych. Do kwestii wykorzystania ewentualnej nowszej wersji przewodnika, jak i innych dokumentów i aktów prawnych odnosi się punkt 13 z rozdziale 6 w zał. Nr 1 do SIWZ. Jego treść zmodyfikowano.

***Zmodyfikowany fragment zał. nr 1 do SIWZ (pkt 6.13):***

*„Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania i, tam gdzie jest to niezbędne dla realizacji projektu, uwzględnienia wszystkich dokumentów otrzymywanych od Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku dokumentów otrzymanych później niż na 30 dni przed zakończeniem Etapu II kwestia konieczności ich uwzględnienia będzie przedmiotem indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy.”*

**Pytanie Nr 4**

**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 4.5 „**Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania, pozyskania, analizy oraz w stosownych przypadkach weryfikacji danych niezbędnych do wykonania opracowania”.

Wśród danych, które Zamawiający przekaże Wykonawcy wymienione są m.in. „Dane w zakresie presji hydromorfologicznych opracowane w ramach identyfikacji oddziaływań antropogenicznych na potrzeby III cyklu planistycznego, KZGW, 2018;”. Czy Zamawiający zakłada, że dane te będą niekompletne i będą wymagały uzupełnienia? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

**Odp.:**

*Są to dane do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca zidentyfikowałby jakieś braki w ww. opracowaniu, powinien przekazać taką informację do Zamawiającego, wraz ze wstępną propozycją rozwiązania problemu, celem uzgodnienia dalszych działań.*

**Pytanie Nr 5**

**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4.8** W ramach II etapu prac – „Wykonawca zaprojektuje i przeprowadzi wizje terenowe dla wybranych jednolitych części wód. Zakłada się̨, że wizje terenowe obejmą co najmniej 25 przypadków jcwp reprezentujących wszystkie kategorie wód”. Jakich rezultatów/wyników po wizji terenowej oczekuje Zamawiający, zwłaszcza, iż ich termin przypada na okres zimowy?

**Odp.:**

Wizje terenowe mają służyć weryfikacji w terenie w przypadku wątpliwości co do formy, lokalizacji bądź zakresu przekształceń hydromorfologicznych. Zmodyfikowano treść pkt 4.8 w załączniku nr 1 do SIWZ.

***Zmodyfikowany fragment zał. nr 1 do SIWZ:***

**„4.8. Wizje terenowe**

W trakcie trwania prac, o których mowa w pkt 4.7, dla pojedynczych przypadków wymagających szczególnego rozpatrzenia merytorycznego, Wykonawca zaprojektuje i przeprowadzi wizje terenowe dla wybranych jednolitych części wód. Zakłada się, że wizje terenowe obejmą około 25 przypadków jcwp reprezentujących wszystkie kategorie wód. Przypadki jcwp wymagającego szczególnego rozpatrzenia, mogą zostać wskazane zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego, wraz z podaniem uzasadnienia ich wyboru i będą podlegać końcowej akceptacji Zamawiającego. W każdej wizji terenowej może brać udział Zamawiający. Wyniki przeprowadzanych wizji terenowych będą uwzględniane w procesie wyznaczania szcw i scw.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony, tj.:

**Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2018 r. godz. 10:00.**

**Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 06.06.2018 r. o godz. 11:00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją wskazaną w Rozdziale XIV SIWZ.

Przewodniczący Komisji

**Przemysław Gruszecki**