**Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)**

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października   
2000 r.  ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Głównym jej celem jest osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz ekosystemów od nich zależnych, poprawa stanu zasobów wodnych, poprawa możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawa ochrony przeciwpowodziowej.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych wskazanych w ustawie Prawo wodne są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Plany poddawane są przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat.

W celu koordynacji prac zmierzających do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, których publikacja nastąpi w 2021 r., opracowano *Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021).* Dokument ten przedstawia wykaz zadań planowanych do realizacji w kolejnym 6-letnim cyklu planistycznym związanym z wdrażaniem postanowień RDW. W efekcie zostanie wypełniony obowiązek zawarty w art. 113 ust. 2 dotyczący konieczności opracowania następującej dokumentacji planistycznej:

* charakterystyki jednolitych części wód (jcw);
* identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych;
* ustalenia celów środowiskowych dla jcw oraz obszarów chronionych;
* sporządzenia rejestru wykazów obszarów chronionych;
* sporządzenia wykazu jcw, ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód oraz jcw zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych;
* analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód.

Dodatkowo w *Harmonogramie* zostały ujęte działania wynikające z pierwszej aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, za których realizację odpowiedzialni są dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy zawarte w art. 14 RDW oraz art. 119 ust. 7 ustawy Prawo wodne, dotyczące udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW, *Harmonogram* zostanie poddany półrocznym konsultacjom społecznym. Tym samym zostanie zapewniony aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych.

Za realizację zadań zawartych w *Harmonogramie* odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Korzystając z doświadczeń wypracowanych w poprzednich cyklach planistycznych, w celu skoordynowania i sprawnej realizacji dalszych działań, istnieje potrzeba kontynuowania prac przez krajowe grupy robocze, składające się m.in. z przedstawicieli KZGW, rzgw oraz Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym, w latach 2016-2021 prace nad wdrażaniem RDW realizowane będą przez następujące gremia:

* grupę ds. planów gospodarowania wodami i programów działań (GR PGW);
* grupę ds. analizy presji (GR AP);
* grupę ds. charakterystyk części wód (GR CCW);
* grupę ds. konsultacji społecznych i edukacji ekologicznej (GR EDU);
* grupę ds. rolno-środowiskowych (GR RŚ).

Konsultacje *Harmonogramu* prowadzone będą od 10 stycznia do 15 lipca 2017 r.